Serviciul achiziții publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 52.342/15.11.2016

Anunţ de achiziţie directă a serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construire a unui teren artificial multifuncțional pentru sport

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, camera 309, cod poştal 530140, judeţul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenţionează să achiziționeze servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție a unui teren artificial multifuncțional pentru sport, Cod CPV 71521000-6 Servicii de supraveghere a şantierului, la Complexul de Servicii Miercurea-Ciuc, str. Progresului, nr. 18, municipiul Miercurea-Ciuc, jud. Harghita.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 2.370,00 lei, fără TVA.

Oferta se va transmite până la data de 21.11.2016, ora 10, la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, cam. 304, prin poştă, prin fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Oferta de preţ (Formularul nr. 1) va cuprinde valoarea totală a serviciilor de supraveghere a lucrărilor de execuție a unui teren artificial de sport multifuncțional, conform prezentului anunţ.

Oferta financiară se va publica și în Catalogul de produse al operatorului economic din SEAP.

Odată cu oferta de preț, ofertantul va depune următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile Secțiunii a 4-a, art. 58-63 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016, Formularul nr. 2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Elekes Zoltan - director general, Adriana Orian - director general adjunct, Basa Jolan - director general adjunct economic, Andras Imre - șef serviciu juridic, Antal Daszkel Ildiko– șef centru, Ioana Cazan – șef serviciu achiziții publice, tehnic și administrativ;

- Oferta tehnică, care va conține propunerea tehnică detaliată privind modul în care se va supraveghea execuția lucrărilor la Complexul de Servicii Miercurea-Ciuc și persoana responsabilă.

- Autorizația  Diriginte de șantier pentru domeniul 2.3. Construcţii civile, industriale şi agricole categoria de importanță D

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general					     Șef serviciu achiziţii publice,							                                 tehnic şi administrativ

Elekes Zoltan						               Ioana Cazan

#### CAIET DE SARCINI

Servicii de supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier) pentru construcţia unui teren de sport multifuncțional la Complexul de servicii Miercurea-Ciuc

Termenul de execuţie a contractului de lucrări: până la data de 23.12.2016;

1. Informaţii specifice prezentei proceduri de achiziţie

Denumirea achiziţiei publice: Servicii de supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier) pentru construcţia unui teren de sport multifuncțional cu gazon artificial în incinta Complexului de Servicii Miercurea-Ciuc

Termenul de prestare a serviciilor: pe durata execuției lucrărilor.

Valoarea estimată a serviciilor de supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier): 2.370,00 lei fără T.V.A.

Modalități de plată: plata serviciilor de asistenţă tehnică şi supervizare se va face proporţional cu stadiul execuţiei lucrărilor, respectiv cu valoarea lucrărilor acceptate la plată

2. Cerințe minime și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească dirigintele de șantier

Ofertantul va dispune de Diriginte de şantier – construcții civile pentru îndeplinirea contractului, care va fi prezent pe șantier cel puțin 1 oră/zi și disponibil pe toată perioada execuției lucrărilor aferente contractului.

Calificări şi abilităţi

- Autorizaţie Diriginte de șantier pentru domeniul 2.3. Construcţii civile, industriale şi agricole categoria de importanță D

3. Informații privind condițiile şi sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul

DGASPC Harghita, în calitate de achizitor al lucrărilor de construcţie a unui teren de sport multifuncțional, trebuie să asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, verificarea execuției corecte a lucrărilor prin Diriginte de șantier, autorizat conform prevederilor legale, pentru verificarea execuției lucrărilor în domeniul aferent.

Plata personalului, cazare, masă, transport, chirie, teste și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei.

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a dirigintelui de șantier – spațiu de lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace și echipamente necesare desfășurării activității.

Ofertantul va elabora oferta cu respectarea în totalitate a cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Responsabilitățile dirigintelui de șantier și documentele pe care acesta le întocmește

Prestatorul are obligația față de Achizitor să asigure verificarea lucrărilor prevazute în devizul general al lucrărilor aprobat. Obligațiile și responsabilitățile diriginților de șantier sunt cele prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, detaliate și completate cu responsabilitățile rezultate din documentațiile de execuție, caietele de sarcini și contractele de proiectare și execuție încheiate între Achizitor și Executant.

Activitatea dirigintelui va fi condusă de principiile: respectarea prevederilor normative în domeniu, imparțialitate, atât față de achizitor cât și față de executantul lucrărilor, profesionalism.

Scopul serviciilor de supraveghere a execuției lucrărilor, pe care Prestatorul trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiție ce face obiectul contractului de execuție, este de a oferi Achizitorului garanția că Executantul căruia i-a fost atribuit respectivul contract va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic cu detaliile de execuție și caietul de sarcini.

În exercitarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, dirigintele de șantier, în aplicarea Ordinul nr. 1496/2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier, își va îndeplini atribuțiile în următoarele faze tipice derulării execuției obiectivului de investiții:

- în perioada de pregătire a investiţiei

- verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

- studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea investiției;

- verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

- verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

- verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

- verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;

- verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

- preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

- participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

- predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

- verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;

- verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

- în perioada execuţiei lucrărilor

- urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

- verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

- participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

- asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

- transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

- informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

- urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

- verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

- anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia;

- verifică situațiile de lucrări și certifică corectitudinea acestora.

- la recepţia lucrărilor

- asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmește actele de recepţie

- urmărește soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

- predă către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Întocmit,

Ioana Cazan

Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Piața Libertății, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, județul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunțul nr._________, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunțul mai sus menţionat, să prestăm servicii _______________________________ (denumirea lucrării), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din ofertă în perioada_______________.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ştampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secțiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul______________________________, reprezentant legal al ___________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la Secțiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general,

- Adriana Orian - director general adjunct,

- Basa Jolan - director general adjunct economic,

- Andras Imre - șef serviciu juridic,

- Antal Daszkel Ildiko– șef centru,

- Ioana Cazan – șef serviciu achiziții publice, tehnic și administrativ;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată şi stampila)

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante

nr. ............/.............

OFERTANTUL …….................…….........

Adresă: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

Nr. .......... / ………………….

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Piața Libertății nr. 5, cam. 304, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România

Tel. + 40 266 314711, fax + 40 266 207754

Ca urmare a anunțului  nr. ……….. din data de …………., privind achiziția pentru atribuirea contractului de ....................................................................

Noi ………………............................................. (denumirea ofertantului), va transmitem alăturat următoarele:

a) oferta financiară;

b) documentele care însoțesc oferta.

Informaţii privind ofertantul:

  - numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: …………………..

  - adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………….

  - telefon: …………..

  - fax valabil pentru comunicarea la prezenta achiziție: ……………….

  - e-mail: ……………

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării _________________

Nume ofertant,

……...........................(semnătura autorizată)