CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA	Aprobat,

Direcţia generală tehnică		Borboly Csaba

Nr._________/___.07.2020	președinte

NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII

pentru contractarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor pentru

”Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)”

- Informaţii generale:

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA, cu sediul în Piaţa Libertăţii nr. 5, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, a încheiat contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții: ”Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)”.

- Obiectul contractului:

Monitorizarea și supravegherea lucrărilor de construcții conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcţii și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările si completările ulterioare).

Prestatorul va acţiona în calitate de reprezentant al Beneficiarului, Beneficiarul fiind Consiliul Judeţean Harghita, şi va asigura servicii de supraveghere a executării lucrărilor de construcţii şi monitorizarea/raportarea acestora, inclusiv în perioada de garanţie.

- Oferta financiară:

Anterior prezentării ofertei este recomandată vizitarea amplasamentului.

- Cerinţe privind personalul tehnic de specialitate:

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal atestat sau are încheiat contract valabil cu personal atestat, însemnând diriginţi de şantier atestaţi de I.S.C, în domeniul Drumuri, poduri tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean.

- Date furnizate de Autoritatea Contractantă:

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia Prestatorului, Contractul de lucrări cu toate documentele anexe: Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, caietul de sarcini, propunerea tehnică, propunerea financiară, graficul fizic şi valoric de îndeplinire a contractului, contractele de asociere – subcontractare, după caz, Autorizaţia de construire, etc., - format electronic.

În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, Prestatorul, prin dirigintele de șantier are sarcini și responsabilități conform Ordinului ISC 1496/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- În perioada de pregătire a executării lucrărilor:

- Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

- Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic a documentațiilor avizate ce se execută;

- Verificarea concordanţelor dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului, verificarea tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora;

- Verificarea existenței proiectului sau a procedurilor de urmărire specială  a comportării în exploatare a construcțiilor;

- Verificarea existenței și valabilității tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse de acestea în proiect;

- Respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- Verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calităţii, înaintarea spre avizare către ISC a Programului de control al calității întocmit de proiectant, respectiv comunicarea către Beneficiar și Executant a fazelor determinante la care există confirmarea participării reprezentanților ISC;

- Obligaţia de a comunica neconcordanțele/dificultățile/inexactitățile (dacă este cazul), asupra aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar.

- Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier (dacă este cazul). Dirigintele de Şantier are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, va solicita constructorului să prezinte listele de cantități pentru organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată Dirigintele de Şantier va verifica amplasarea panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei, precum și conformitatea acestuia;

- La predarea amplasamentului Dirigintele de șantier prin Beneficiar va convoca reprezentanții ai Beneficiarului, ai Executantului si aI deținătorilor de instalații și utilități publice aflate pe amplasament;

- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va conține mențiuni referitoare la construcțiile sau instalațiile aflate pe amplasament sau în subsol și termenele de eliberare (Anexa 1) Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină;

- Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea şi materializarea bornelor de referinţă şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului.

- Verificarea procedurilor tehnice de execuție și planul calității pentru lucrarea respectivă, verificarea existenţei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;

- Verificarea anunțului de începere a lucrărilor;

- În perioada de executare a lucrărilor:

- Urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

- Interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat;

- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de atestare a calităţii, transportul la locul punerii în operă, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contract, din proiect).

- Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.

- Asigurarea convocării de către executant a reprezentantului Inspectoratului Teritorial în Construcţii, ori de câte ori este necesar, conform legii (dacă e cazul);

- Verificarea în permanență calitatea materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;

- Interzicerea utilizării produselor, materialelor, semifabricatelor şi prefabricatelor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate sau fără agrement tehnic (pentru materiale netradiţionale), precum şi utilizarea de tehnologii noi fără agrement tehnic;

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnează în registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator.

- Transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordanţele constatate pe parcursul execuţiei;

- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

- Dispune executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

- Urmărirea şi certificarea executării lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ şi valoric precum şi certificarea legalității, necesității, oportunității, realității şi exactitatea operaţiunilor supuse decontării numai în corelare cu proiectul tehnic şi cu respectarea actelor normative în vigoare;

- Întocmirea Certificatelor Interimare de Plată pentru lucrările executate de Executant, însoțite de câte un Referat al dirigintelui de șantier. Toate Certificatele Interimare de Plată vor conține, în afara plăților curente, situația clară a plăților precedente și a plăților cumulate. (Anexa 2). Prestatorul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească valoarea de contract acceptată, respectiv modificările aduse prin Dispozițiile de șantier emise de Proiectant și aprobate de Beneficiar.

- Urmărirea respectării a planului a calităţii, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice la executant;

- Urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

- Anunțarea Inspectoratul de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea sau reluarea executării lucrărilor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

- Preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- La recepţia lucrărilor:

- Participarea la recepţia lucrărilor, asigurarea secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie (Anexa 3);

- Elaborarea și transmiterea către Beneficiar a unui raport privind modul de execuție a lucrărilor, calitatea acestora și a materialelor folosite, respectarea proiectului și a prescripțiilor tehnice în vigoare, lucrările nefinalizate, neconformități, etc.. Prestatorul va face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției;

- Urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor (dacă este cazul), urmărirea îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie;

- Predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei, completate cu documentele existente la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.

- După recepţia la terminarea lucrărilor, în timpul garanției:

Notificarea executantul cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, cu înştiinţarea Achizitorului.

- La Recepția finală a lucrărilor:

Sarcinile și îndatoririle Prestatorului sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele:

- Participarea la recepția finală a lucrărilor;

- Emiterea unui Raport final, dacă este cazul confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut prin contract.

- Dispoziții finale:

Prestatorul va îndeplini toate atribuţiile şi obligaţiile dirigintelui de şantier prevăzute în Ordinul MDRT Nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele care decurg din calitatea sa de diriginte de şantier, chiar nespecificate în acte normative, dar subînţelese şi accesorii obligaţiilor expres statuate prin dispoziţiile legale sau cele contractuale, putând participa în calitate al reprezentant al Beneficiarului la toate fazele privind realizarea construcțiilor în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcții aplicabile, în vigoare.

În eventualitatea în care lucrările nu sunt executate în ritmul stabilit şi se acumulează întârzieri, prestatorul este obligat să anunţe în timp util Executantul şi Beneficiarul asupra măsurilor ce se pot lua pentru corectarea situaţiei. La constatarea ritmului de lucru nesatisfăcător al Executantului prestatorul va dispune măsurile necesare pentru recuperarea întârzierilor şi pentru respectarea programului de lucrări aprobat.

Prestatorul va participa la toate întâlnirile organizate de Executant, pe şantier, cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii şi cu reprezentanţii proiectantului și a beneficiarului.

La solicitarea beneficiarului Prestatorul are obligația de a se prezenta la amplasamentul lucrărilor în maxim 3 ore de la solicitarea în scris, transmisă prin mijloace electronice, în cazul în care în urma vizitei pe amplasamentul lucrărilor a Beneficiarului se constată neregularități față de cerințele contractului de execuție, a caietului de sarcini privind execuția și ale reglementărilor tehnice în vigoare, și necesită imediata soluționare din partea Prestatorului;

Toate actele din ofertă trebuie semnate de către reprezentantul legal (administrator, etc.) al operatorului economic care depune oferta.

Chiorean Adrian				          			 Karácsony Csaba

director general adjunct		    		                  			consilier

Miercurea Ciuc la 20.07.2020